İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ : TEİAŞ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI : DENİZLİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2013-2018

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 300.000,00 TL

YIL ÖDENEĞİ : 5.500.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 933.930,00 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 17,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 20,00

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): -

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : SARAYKÖY

YATIRIMCI KURULUŞ : TEİAŞ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI : JEOTERMAL – SARAYKÖY E.İ.H. YENİLEME

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2015-2018

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 10.000,00 TL

YIL ÖDENEĞİ : 500.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 165.000,00 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 33,00

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 70,00

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): -