İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : ACIPAYAM

YATIRIMCI KURULUŞ : ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM AŞ

PROJENİN ADI : 2017 YILI ACIPAYAM DOĞAL GAZ DAĞITIM PROJESİ

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 01.07.2017 – 01.11.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : YOK

YIL ÖDENEĞİ : 3.360.978,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE):

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 227.451,25 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %19

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Acıpayam ilçesine ait imalatlar 2017 yılı Temmuz ayında başlamıştır. BOTAŞ, Gölhisar-Gördes iletim hattını tamamlayıp gaz arzı sağladığı zaman Şirketimizde Acıpayam ilçesine gaz arzı sağlayacaktır.